| Ordner A Anbot  ja  nein NR. | ### REGISTER | Ordner | Ablage |  |  | Archiv | ## Ordner | ## DOKUMENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr. | GF | BL | VA | Jahre | Nr. |  |
| 1 | ## BAUSTELLEN- ## MANAGEMENT |  | O | O O K O O O | K K K K K | S S S S S S S |  | 1 Liste der Baubeteiligten 2 Baustellenmanagementplan, zugehörige Formulare 3 Arbeitskalkulation/Baustellenbudget 4 Nachkalkulation/Soll-Ist-Vergleich 5 Baustelleneinrichtung 6 Detailterminpläne, Baustellenorganigramm 7 Werkezeuglisten |
| 2 | #### VERTRAG |  |  | O O O O O O O O O | K K K K | 30 30 30 30 30 30 S 30 S - - |  | 1 Vertrag, Auftragsschreiben, Verhandlungsprotokolle 2 Angebot, Auftrags-LV 3 Zusatzangebote 4 Regieanforderungen 5 Vertragsrelevante Mitteilungen, Warnungen 6 Vertragsterminplan, Zahlungsplan 7 Abnahmeprotokolle/Übernahmen/Mängellisten/QAP 8 Baubewilligung 9 Kalkulation, K-Blätter 10 Vertrag, Leistungsverzeichnis ohne Preise (A) |
| 3 | #### SCHRIFTVERKEHR |  |  | O O O O O O | K | 10 10 10 10 10 10 |  | 1 Auftraggeber 2 Architekt 3 Statiker 4 Örtliche Bauaufsicht, Bauleitung 5 Ämter und Behörden 6 Sonstige |
| 4 | ABRECHNUNG |  |  | O O O O O O O |  | 10 10 10 10 10 10 10 |  | 1 Rechnungslegungplan 2 Rechnungen an Auftraggeber und Dritte 3 Regierechnungen 4 Rechnungskorrekturen 5 Aufmaße 6 Massenermittlung 7 Abrechnungspläne |
| 10-F-01 Projektablage Index: 1 5 | PLÄNE |  |  | O O O O O O O O | O K K K K K K | 30 30 30 30 30 30 30 S |  | 1 Planeingangsliste 2 Ausführungspläne, Polier- und Detailpläne, Skizzen 3 Statik, Schalungs-, Bewehrungspläne, Stahllisten 4 Vermessungspläne 5 Sonstige Pläne 6 Bestandspläne (A) 7 Einreichpläne (A) ##### 8 Ungültige Pläne (A) |
| Legende:GF.... Geschäftsführer O ..... OriginalS ..... Schlussfeststellung BL ... Bauleiter K ..... Kopie- ..... Betriebsinterne Festlegung VA ... Vorarbeiter / Polier 6 | BERICHTE |  |  | O O O O | K | 10 10 10 7 |  | 1 Bautagesberichte 2 Regieberichte 3 Protokolle, Aktenvermerke 4 Entsorgungsnachweise |
| 7 | SUBUNTERNEHMER #### PROFESSIONISTEN |  |  | O O O O O O O | K K K | - 30 30 - 10 10 30 |  | # Subunternehmer- / Professionisten-Register A Ausschreibungsunterlagen (Ordner 7A:  ja, nein) 1 Angebot Subunternehmer Auftrag Subunternehmer, LV, Abnahmeprotokolle Leistungsverzeichnis ohne Preise (A) 2 Schriftverkehr Subunternehmer 3 Rechnungen Subunternehmer 4 Pläne Subunternehmer |
| 8 | LIEFERANTEN |  |  | O O O O O O | K | - - - 10 10 10 |  | 1 Materialbedarfsliste 2 Anbote Lieferanten 3 Preisspiegel Lieferanten 4 Bestellung Lieferanten 5 Schriftverkehr Lieferanten 6 Rechnungen Lieferanten |
| 9 | LEISTUNGS- ## MANAGEMENT |  |  | O O O O | K K K | - - - - |  | 1 Stundenbudget, Bauteilgliederung, BAS-Schlüssel 2 Leistungsvorgaben, Vormengenermittlung 3 Ist-Stunden, Ist-Mengen 4 Soll-Ist-Vergleich, Leistungslohn |
| 10 | ARBEITSSICHERHEIT |  | K | O O O O | K | 7 7 7 7 7 |  | 1 Arbeitssicherheit / AUVA 2 Arbeitsinspektorat 3 Baustellenevaluierung 4 Bauarbeitenkoordination 5 Unfallberichte |
| 11 | Frei: |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |
| 12 | SONSTIGES |  | K K | O O O O |  | 30 30 - 30 |  | 1 Arge-Vertrag und dazugehörige Dokumente 2 Versicherungen, Schadensmeldungen 3 Fotos, Zeitungsberichte, Werbung etc. 4 Beweissicherung |

BAU-STELLEN-MANAGE-MENT 1

VERTRAG 2

SCHRIFT-VERKEHR 3

ABRECH-NUNG 4

PLÄNE 5

BERICHTE 6

SUBUNTER-NEHMER PROFESS-IONISTEN 7

LIEFE-RANTEN 8

LEISTUNGS-MANAGE-MENT 9

ARBEITS-SICHERHEIT 10

11

SONSTIGES 12